PRÁCTICA EMPRESARIAL

GUÍA DE ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

| PLAN DE TRABAJO: | Optimización de Facturación y Datos Administrativos |
| --- | --- |
| Nombre de la empresa: | Editorial Canelas S.A. |
| Grupo N.º: | 1 |
| Integrantes: | Rubi Carballo Neysa Lopez Alexander Mamani Nataly Quispe Andres Gutierrez |
| Curso: | Práctica Empresarial |
| Fecha: | 01/10/2026 |

1. Propósito de la actividad

Elaborar un Plan de Trabajo que permita organizar las actividades pendientes del proyecto empresarial, estableciendo responsables, tiempos de ejecución, evidencias y puntos de control para realizar el seguimiento del avance.

2. Resultado esperado

Al finalizar la actividad, cada equipo deberá contar con un Plan de Trabajo que permita identificar con claridad qué se realizará, a qué objetivo específico corresponde, quién será responsable, cuándo se ejecutará, qué evidencia demostrará su cumplimiento y cómo se verificará el avance.

3. Indicaciones generales

Revisar los objetivos específicos aprobados del proyecto.

Utilizar como base las matrices de seguimiento ya elaboradas.

Identificar las actividades pendientes y las acciones siguientes definidas en las matrices.

Transformar cada acción pendiente en actividades y tareas concretas.

Relacionar toda actividad con un objetivo específico.

Asignar un responsable principal para cada actividad.

Establecer fechas realistas de inicio y finalización.

Definir una evidencia o entregable verificable por cada actividad.

Evitar actividades generales como “avanzar el proyecto”, “trabajar en el sistema” o “terminar la documentación”.

4. Paso 1. Revisar los objetivos específicos

Registrar los objetivos específicos aprobados y determinar qué actividades faltan para avanzar en cada uno.

| N.º | Objetivo específico | ¿Qué ya se realizó? | ¿Qué falta realizar? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar la consistencia y confiabilidad de los datos durante la migración y gestión de información entre las áreas de ventas y contabilidad. | Se identificó que la validación de NITs es 100% manual y se levantó el flujo actual (SAC → archivo de ventas → importación → Libro IVA → cruce en Excel). | Diagrama de proceso validado, tabla de reglas de validación y propuesta de mejora aprobadas por el encargado. |
| 2 | Reducir los errores humanos relacionados con la consolidación, validación y procesamiento de datos administrativos y de facturación. | Se definió el stack del prototipo (Python + Pandas, Flask) y la lógica de cruce por NIT, ignorando diferencias de Razón Social. | Scripts de cruce, manejo de datos sucios, logs de ejecución y reporte automatizado de discrepancias. |
| 3 | Disminuir el tiempo empleado en las actividades de revisión, validación y consolidación de información administrativa y financiera. | Se identificó que la revisión se hace fila por fila entre varios Excel, con horas-hombre de trabajo mecánico. | Medición de tiempos manual vs. sistema, pruebas con archivos históricos reales y aceptación de usuarios. |
| 4 | Fortalecer la protección y disponibilidad de la información crítica, disminuyendo el riesgo de pérdida de datos y afectación de la continuidad operativa. | Se detectó que algunos documentos están dispersos, sin responsable definido ni control de acceso. | Inventario de documentos críticos, clasificación, responsables y procedimiento de resguardo. |

5. Paso 2. Recuperar las acciones pendientes de las matrices

Revisar las matrices de seguimiento y seleccionar las acciones siguientes que deben convertirse en actividades del Plan de Trabajo.

| N.º | Objetivo relacionado | Acción pendiente identificada | Dificultad o condición que debe considerarse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo 1 | Probar la propuesta de mejora y evaluar los resultados. | Rastrear el origen exacto de las inconsistencias entre los departamentos. |
| 2 | Objetivo 1 | Validar el diagrama y las reglas con el encargado de facturación. | Depende de la disponibilidad del encargado; las reglas deben ser aprobadas por contabilidad. |
| 3 | Objetivo 1 | Pasar la propuesta aprobada a especificación de funciones del programa. | Debe respetar que el prototipo no altera los sistemas existentes. |
| 4 | Objetivo 2 | Optimizar la complejidad del algoritmo de cruce para mayores volúmenes en menos tiempo. | Manejo de excepciones algorítmicas con datos sucios de fuentes manuales. |
| 5 | Objetivo 2 | Limpiar y normalizar los datos no estructurados antes del cruce. | Archivos con NIT en notación científica, fechas mal formateadas y anuladas. |
| 6 | Objetivo 3 | Medir y comparar tiempos de revisión manual vs. computacional. | Aceptación de los usuarios para utilizar el sistema. |
| 7 | Objetivo 3 | Refactorizar el código para optimizar el ingreso de datos manuales. | Optimización de código y aceptación de los usuarios. |
| 8 | Objetivo 4 | Clasificar la documentación, establecer responsables y definir lugar y procedimiento de resguardo. | Documentos dispersos, sin responsable claro ni control de acceso. |
| 9 | Objetivo 3 | Presentar resultados cuantitativos a gerencia. | Depende de contar antes con las mediciones y pruebas reales. |

6. Paso 3. Definir actividades y tareas

Cada acción pendiente deberá convertirse en una actividad concreta. Luego, la actividad deberá dividirse en tareas ejecutables.

Ejemplo: Actividad: Validar el proceso actual con el encargado. Tareas: solicitar reunión, presentar el diagrama, registrar observaciones, realizar correcciones y obtener la conformidad del responsable.

| N.º | Actividad | Tareas principales | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar y validar con el encargado el diagrama del proceso actual de facturación, carga al sistema y cruce con el Libro IVA. | Levantar pasos con capturas; dibujar el diagrama; solicitar reunión y presentarlo; registrar observaciones; corregir y obtener conformidad. | Alexander Mamani |
| 2 | Definir y aprobar la tabla de reglas de validación (por Excel y por factura). | Revisar columnas del Libro IVA y del archivo ventas_*.txt; listar reglas; probarlas con una muestra real; aprobar con contabilidad. | Rubi Carballo |
| 3 | Redactar la propuesta de mejora (qué hará el programa). | Definir alcance y funciones; redactar flujo propuesto; revisar con el grupo; ajustar tras observaciones del encargado. | Neysa Lopez |
| 4 | Implementar los scripts de cruce por NIT y el reporte automatizado de discrepancias. | Crear carga múltiple (Excel/CSV/TXT); programar el cruce con Pandas; generar reporte; guardar logs de ejecución; subir a repositorio. | Andres Gutierrez |
| 5 | Resolver excepciones y limpiar datos sucios (NIT en notación científica, fechas, anuladas, decimales). | Listar casos de error de archivos reales; programar normalización; probar con muestras sucias; documentar casos resueltos. | Alexander Mamani |
| 6 | Medir tiempos y errores del método manual vs. el prototipo. | Cronometrar el cruce manual; ejecutar el prototipo con los mismos archivos; registrar demoras y fallas; armar la comparativa. | Nataly Quispe |
| 7 | Realizar pruebas con archivos históricos y recoger la aceptación de los usuarios. | Coordinar acceso a archivos históricos; ejecutar el prototipo; aplicar encuesta corta; refactorizar el código según observaciones. | Neysa Lopez |
| 8 | Inventariar y clasificar los documentos críticos y definir el procedimiento de resguardo. | Listar documentos; clasificarlos por importancia; asignar responsables; definir lugar y frecuencia de respaldo; redactar procedimiento. | Nataly Quispe |
| 9 | Presentar los resultados cuantitativos a gerencia. | Consolidar métricas; preparar la presentación; ensayar; exponer; registrar la decisión de adopción. | Rubi Carballo |

7. Matriz del Plan de Trabajo

Completar la matriz con las actividades que el equipo ejecutará a partir de este momento. Cada actividad debe relacionarse con un objetivo específico y generar una evidencia verificable.

| N.º | Objetivo específico | Actividad | Tareas principales | Responsable | Inicio | Fin | Evidencia / entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo 1 | Elaborar y validar con el encargado el diagrama del proceso actual de facturación, carga al sistema y cruce con el Libro IVA. | Levantar pasos con capturas; dibujar el diagrama; solicitar reunión y presentarlo; registrar observaciones; corregir y obtener conformidad. | Alexander Mamani | 28/09/2026 | 01/10/2026 | Diagrama de proceso con conformidad firmada o por correo del encargado. | En revisión |
| 2 | Objetivo 1 | Definir y aprobar la tabla de reglas de validación (por Excel y por factura). | Revisar columnas del Libro IVA y del archivo ventas_*.txt; listar reglas; probarlas con una muestra real; aprobar con contabilidad. | Rubi Carballo | 28/09/2026 | 01/10/2026 | Tabla de reglas de validación aprobada. | En revisión |
| 3 | Objetivo 1 | Redactar la propuesta de mejora (qué hará el programa). | Definir alcance y funciones; redactar flujo propuesto; revisar con el grupo; ajustar tras observaciones del encargado. | Neysa Lopez | 28/09/2026 | 01/10/2026 | Documento de propuesta de mejora. | En revisión |
| 4 | Objetivo 2 | Implementar los scripts de cruce por NIT y el reporte automatizado de discrepancias. | Crear carga múltiple (Excel/CSV/TXT); programar el cruce con Pandas; generar reporte; guardar logs de ejecución; subir a repositorio. | Andres Gutierrez | 03/10/2026 | 08/10/2026 | Código fuente, logs de ejecución y reporte de discrepancias. | Pendiente |
| 5 | Objetivo 2 | Resolver excepciones y limpiar datos sucios (NIT en notación científica, fechas, anuladas, decimales). | Listar casos de error de archivos reales; programar normalización; probar con muestras sucias; documentar casos resueltos. | Alexander Mamani | 09/10/2026 | 15/10/2026 | Lista de excepciones resueltas y pruebas aprobadas. | Pendiente |
| 6 | Objetivo 3 | Medir tiempos y errores del método manual vs. el prototipo. | Cronometrar el cruce manual; ejecutar el prototipo con los mismos archivos; registrar demoras y fallas; armar la comparativa. | Nataly Quispe | 22/10/2026 | 29/10/2026 | Comparativa de rendimiento manual vs. computacional. | Pendiente |
| 7 | Objetivo 3 | Realizar pruebas con archivos históricos y recoger la aceptación de los usuarios. | Coordinar acceso a archivos históricos; ejecutar el prototipo; aplicar encuesta corta; refactorizar el código según observaciones. | Neysa Lopez | 29/11/2026 | 05/11/2026 | Informe de pruebas y encuesta de aceptación. | Pendiente |
| 8 | Objetivo 4 | Inventariar y clasificar los documentos críticos y definir el procedimiento de resguardo. | Listar documentos; clasificarlos por importancia; asignar responsables; definir lugar y frecuencia de respaldo; redactar procedimiento. | Nataly Quispe | 06/11/2026 | 20/11/2026 | Inventario de documentos y procedimiento de resguardo. | Pendiente |
| 9 | Objetivo 3 | Presentar los resultados cuantitativos a gerencia. | Consolidar métricas; preparar la presentación; ensayar; exponer; registrar la decisión de adopción. | Rubi Carballo | 23/11/2026 | 30/11/2026 | Presentación final y acta o correo con las observaciones de gerencia. | Pendiente |

Estados sugeridos: Pendiente - En proceso - Completado - En revisión - Validado.

8. Cronograma de actividades

Representar las actividades principales en el siguiente cronograma. Marcar con una “X” las semanas o periodos en los que se ejecutará cada actividad. Si el equipo utiliza fechas diferentes, puede ajustar los encabezados.

| N.º | Actividad | Responsable | Semana 1 05–09/10 | Semana 2 12–16/10 | Semana 3 19–23/10 | Semana 4 26–30/10 | Semana 5 02–06/11 | Semana 6 09–13/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar y validar con el encargado el diagrama del proceso actual de facturación, carga al sistema y cruce con el Libro IVA. | Alexander Mamani | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Definir y aprobar la tabla de reglas de validación (por Excel y por factura). | Rubi Carballo | X | X |  |  |  |  |
| 3 | Redactar la propuesta de mejora (qué hará el programa). | Neysa Lopez | X | X | X |  |  |  |
| 4 | Implementar los scripts de cruce por NIT y el reporte automatizado de discrepancias. | Andres Gutierrez |  | X | X | X |  |  |
| 5 | Resolver excepciones y limpiar datos sucios (NIT en notación científica, fechas, anuladas, decimales). | Alexander Mamani |  |  | X | X |  |  |
| 6 | Medir tiempos y errores del método manual vs. el prototipo. | Nataly Quispe |  |  |  | X | X |  |
| 7 | Realizar pruebas con archivos históricos y recoger la aceptación de los usuarios. | Neysa Lopez |  |  |  |  | X | X |
| 8 | Inventariar y clasificar los documentos críticos y definir el procedimiento de resguardo. | Nataly Quispe |  |  | X | X | X |  |
| 9 | Presentar los resultados cuantitativos a gerencia. | Rubi Carballo |  |  |  |  |  | X |

9. Evidencias del Plan de Trabajo

Cada actividad deberá contar con una evidencia que permita comprobar su ejecución. La evidencia debe estar disponible para revisión.

| N.º | Actividad | Evidencia / entregable esperado | ¿Dónde se almacenará o presentará? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar y validar con el encargado el diagrama del proceso actual de facturación, carga al sistema y cruce con el Libro IVA. | Diagrama de proceso con conformidad firmada o por correo del encargado. | Carpeta compartida del grupo (PDF/PNG) y anexo del informe. |
| 2 | Definir y aprobar la tabla de reglas de validación (por Excel y por factura). | Tabla de reglas de validación aprobada. | Carpeta compartida del grupo (Word/PDF). |
| 3 | Redactar la propuesta de mejora (qué hará el programa). | Documento de propuesta de mejora. | Carpeta compartida del grupo (Word/PDF). |
| 4 | Implementar los scripts de cruce por NIT y el reporte automatizado de discrepancias. | Código fuente, logs de ejecución y reporte de discrepancias. | Repositorio Git del grupo. |
| 5 | Resolver excepciones y limpiar datos sucios (NIT en notación científica, fechas, anuladas, decimales). | Lista de excepciones resueltas y pruebas aprobadas. | Repositorio Git y anexo del informe. |
| 6 | Medir tiempos y errores del método manual vs. el prototipo. | Comparativa de rendimiento manual vs. computacional. | Planilla de mediciones en la carpeta del grupo. |
| 7 | Realizar pruebas con archivos históricos y recoger la aceptación de los usuarios. | Informe de pruebas y encuesta de aceptación. | Carpeta compartida del grupo. |
| 8 | Inventariar y clasificar los documentos críticos y definir el procedimiento de resguardo. | Inventario de documentos y procedimiento de resguardo. | Carpeta compartida del grupo (Excel/Word). |
| 9 | Presentar los resultados cuantitativos a gerencia. | Presentación final y acta o correo con las observaciones de gerencia. | Carpeta compartida del grupo. |

10. Primer punto de control

Definir el primer punto de control del Plan de Trabajo. En la fecha establecida, el equipo deberá presentar las evidencias correspondientes y comparar lo planificado con lo ejecutado.

| Fecha del punto de control: | 23/10/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo(s) que se revisará(n): | Objetivo 1 (diagrama, reglas y propuesta) y avance inicial del Objetivo 2 (scripts de cruce). |
| Actividades que deberían estar concluidas: | Actividades 1, 2 y 3 concluidas y validadas; actividad 4 con avance funcional (cruce por NIT operando). |
| Evidencias que deberán presentarse: | Diagrama con conformidad del encargado, tabla de reglas aprobada, propuesta de mejora y código inicial con logs en el repositorio. |
| Responsable(s): | Alexander Mamani, Rubi Carballo, Neysa Lopez y Andres Gutierrez. |
| Posibles dificultades previstas: | Que el encargado no esté disponible para validar; archivos reales con formatos distintos a los esperados. |
| Acción prevista si existe retraso: | Reasignar tareas dentro del grupo, validar por correo y reprogramar la actividad en la semana siguiente. |
| Próxima fecha de revisión: | 06/11/2026 |

11. Registro del seguimiento en el punto de control

Esta sección se completará cuando corresponda realizar la revisión del Plan de Trabajo.

| Actividad programada | ¿Se cumplió? | Evidencia presentada | Dificultad encontrada | Acción correctiva | Responsable / nueva fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Verificación antes de entregarqaaaaaaaaaaaaaaaaa

| Criterio | Sí | Revisar |
| --- | --- | --- |
| Todas las actividades se relacionan con un objetivo específico. | ☐ | ☐ |
| Las actividades están redactadas de manera concreta. | ☐ | ☐ |
| Cada actividad tiene tareas claramente identificadas. | ☐ | ☐ |
| Existe un responsable principal por actividad. | ☐ | ☐ |
| Las fechas son realistas y mantienen un orden lógico. | ☐ | ☐ |
| Cada actividad tiene una evidencia o entregable verificable. | ☐ | ☐ |
| El cronograma coincide con las fechas del Plan de Trabajo. | ☐ | ☐ |
| El primer punto de control está definido. | ☐ | ☐ |

13. Producto a entregar

Plan de Trabajo completo y organizado por objetivos específicos.

Actividades y tareas definidas.

Responsables y fechas establecidos.

Evidencias o entregables esperados.

Cronograma de actividades.

Primer punto de control definido.

14. Presentación breve del equipo

Cada equipo deberá explicar brevemente el objetivo que se encuentra trabajando, las actividades principales planificadas, los responsables, las fechas, las evidencias que espera obtener y el primer punto de control establecido.

15. Preguntas de revisión

¿La actividad contribuye realmente al objetivo específico?

¿La actividad está suficientemente definida?

¿Las tareas permiten ejecutar la actividad?

¿Existe un responsable claramente identificado?

¿Las fechas son realistas?

¿La evidencia permitirá comprobar el avance?

¿Qué ocurrirá si la actividad no se cumple en la fecha establecida?

¿Cómo se realizará el seguimiento del Plan de Trabajo?

RECUERDE: Objetivo específico → Actividad → Tareas → Responsable → Fecha → Evidencia → Seguimiento.